11月27日分　enPiT進捗レポート

チーム：スケジュールのプロ メガネ支部

メンバー：島，川畑，古田島，長，太田，小林

* 全体の予定と現在の進捗

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全体の予定 | 現在の進捗 |
| 11月 |  | ・スケジュール，タスク管理機能の実装  ・タスク処理自動スケジューリング機能の実装  ・イメージキャラクター作成 | ・入力フォームの実装  ・入力フォームのDB連携を実装中  ・予定の繰返し設定機能作成中  ・自動スケジューリングアルゴリズムのコーディング中  ・イラスト作成中 |
|  |  | ・サーバ構築  ・クラスタ機能の実装  ・ユーザアカウント管理機能の実装  ・データベース構築  ・Chrome拡張機能を用いたユーザへのタスク期限通知機能の実装  ・ログイン管理 | ・データベースサーバの立ち上げおよび各種テーブルの作成  ・DBへのアクセス関数の作成  ・スケジュールを入力，更新すると，データをDBに保存する機能の実装  ・日付を選択するとDBからスケジュールを取得し表示する機能の実装  ・Chrome拡張を用いた手動でのPush通知送信機能実装  ・自動的にサーバからPush通知を行うスクリプトの実装中  ・ログイン画面，新規アカウント登録画面の実装（認証，登録はこれから） |
|  | **27日** | レポート提出 |  |
| 12月 |  | ・実サーバでのテスト，デバッグ  ・発表準備 |  |
|  | **11日** | 最終発表 |  |

* 問題点とその解決策
  + GitHubでトラブる（自分のブランチからマスターへ切り替えたとき，マスターのファイルに自分のブランチでの編集を加えた状態に変わってしまった．）
    - まだまだ勉強不足感が否めない．美味しくない．おそらく該当ファイルを開いたままブランチを切り替えたことが原因．問題が発生した時はすぐに連絡をするようにしているため，大きな問題には発展していないのが幸いか
* 今後2週間の予定
  + 通知送信スクリプトの実装およびデータベースとの連携
  + ログイン情報のセッション管理実装
  + 自動スケジューリングの実装
  + UIの整理
  + デバッグ